深圳大学城图书馆大楼天面护栏翻新工程项目管理及监理服务项目申报书

| 项目名称 |  | 深圳大学城图书馆大楼天面护栏翻新工程项目管理及监理服务 | 采购类型 | 自行采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳大学城图书馆 | 采购方式 | 公开竞价 |
| 财政预算限额（元） |  | 3.43万 |  |  |
| 项目背景 |  | 本项目内容包括但不限于项目工程施工监理等项目全生命周期的咨询管理服务，以及质量、进度、安全、信息等管理与协调等工作。 |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：提供明确、具体的资格要求（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据，且不具备倾向性） - 投标人应同时具备以下资质条件：（1）具有房屋建筑工程监理乙级或以上资质 ；（2）工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管平台备案，备案的工程咨询专业包含建筑工程，须截图证明。 - 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 货物清单 | 序号; 采购计划编号; 需求内容; 数量; 单位; 备注; 财政预算限额（元）. 1; 深圳大学城图书馆大楼天面护栏翻新工程项目管理及监理服务; 1; 3.43万. |
| 具体技术要求 | 注意：提供服务总体要求、服务标的（如人员、车辆、检测对象、管理对象）数量情况、详细具体的服务需求内容及工作量情况（以能给供应商准确的报价依据，使不同供应商的项目报价不至于差距过大作为判断需求“详细具体”的标准） 一、本项目全过程工程咨询服务内容包括（不限于）：项目全过程项目管理（包括但不限于前期策划及施工管理）、工程施工监理等项目全生命周期的咨询管理服务，以及投资、质量、进度、安全、信息等管理与协调等工作。 二、具体服务需求： （一）全过程项目管理 1、施工准备阶段 ：协助办理有关施工进场报批手续；做好开工前准备工作，为工程的顺利开工创造有利条件；组建项目管理部，抽调有项目管理服务经验的技术骨干担任管理负责人，进驻施工现场，代表业主提供全过程的管理服务，对工程的总工期、总体质量、总造价进行全过程控制和管理；2、工程施工阶段 ：主要工作包括但不限于：根据工程实施计划进行施工场地的规划，组织测量、放线、验线，组织施工单位进场施工；协调各关联方的关系，对施工单位的合同履约情况进行督促检查，对项目的安全、进度、质量、投资进行控制；协调学校同施工单位关系，组织施工单位进场施工；组织召开工程例会，建立相关的工作程序、制度，协调各方的关系。协助处理施工过程的变更；准备进行工程的验收及移交等工作。 3、 竣工及保修阶段，负责制定验收和移交（包括中间验收和移交）计划和竣（交）工验收计划，并提交业主审查、审批；协助业主组织验收和移交（包括中间验收和移交），并负责汇总验收、移交资料；在保修期内协助业主按质监机构要求督促管理承包人进行整改和重新组织验收；审批施工单位的工程结算，做好合同的竣工结算审核工作；负责组织审核工程竣工结算、协助业主竣工决算送审；工程竣工验收合格后，协助业主完善工程竣工档案，并移交至相关档案管理部门。 （二）施工过程监理 1、中标人须承诺在施工监理期间，根据投标监理机构人员配置情况派驻专业工程师常驻施工现场，按监理人职责对施工进行监督。 2、应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，未进行审查的，中标人应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。 3、在工程监理的过程中，有违背职业道德准则和行为规范，专业技术能力不强及工作敬业精神欠缺时，招标人有权对监理人员﹙包括总监﹚进行撤换。 4、施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理人审查签字认可，承包人擅自施工的，应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告委托人。未及时制止并报告的，应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。 5、在监理巡视检查过程中，发现存在安全隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工。中标人没有及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工的，应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。 （三）项目负责人资格要求 1、项目总负责人须具有工程建设类注册执业资格且具有工程类或工程经济类中级及以上职称； 2、根据本项目需求，须配备项目设计负责人、项目总监理工程师、造价项目负责人各1人。 3、项目总负责人、总监理工程师不得相互兼任。总监理工程师的任职行为须满足《深圳市规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定》的相关规定。 |  |  |  |
| 商务需求 | 注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求 1、全过程咨询服务期限：为招标人发出中标通知书之日起至项目保修期满为止（保修期为项目通过验收后24个月）。中标人必须按照合同约定履行全过程咨询服务任务，咨询服务费用以咨询单位完成合同规定的全过程咨询服务为依据，不因管理咨询服务时间的变化而改变。 2、全过程工程咨询服务费测算：经初步统计，拟进行全过程工程咨询的项目包括：项目约74万元。拟按以上项目预算投资进行全过程工程咨询服务费的测算（包括全过程项目管理、监理）。具体如下： （1）项目管理费：依据《基本建设财务管理规定》（财建基[2002]394号）计算，总投资74万元测算,项目管理费计算如下：项目管理费=计划总投资×1.5%=74万元×1.5%=1.11万元；建安工程费在3000万以下按表中费率的1.2倍计算：1.11万元×1.2=1.33万元。 （2）监理费：根据国家发展改革委、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （[2007]670号）的规定，监理服务收费基准价=监理服务收费基价×专业调整系数× 工程复杂程度调整系数×高程调整系数,监理服务收费基价（低于500万）=（74/500）×16.5=2.442万元, 监理服务收费基准价=2.442×1.0×0.85×1.0=2.10万元。 综上，本项目全过程工程咨询服务费测算为：1.33+2.10=3.43万元，拟按3.43万元为招标控制价进行限额招标。 3、合同价：按中标人实际中标价为合同价。合同价已包括了为实施和完成本项目全过程工程咨询咨询工作所需的劳务费、技术服务费、检测仪器设备的使用和管理、保险、税费和利润等费用。 4、费用支付：按项目节点分阶段支付。 （1）咨询合同签订后，完成项目施工管理、监理人员进场、签发施工开工令后，支付合同价的 50 %。 （2）招标人拟需进行的全过程工程咨询服务项目全部竣工验收完或所在工程经办人签字确认后，招标人支付至咨询服务费结算价的100%。 6、评标信息： 评标方法：最低价 |  |  |  |
|  | 工程编号： 合同编号： 深 圳 市 建 设 工 程 项目全过程工程咨询委托合同 工程名称：深圳大学城图书馆大楼天面护栏翻新工程项目管理及监理服务 工程地点：深圳市南山区丽水路2239号大学城图书馆内 委 托 人：深圳大学城图书馆 咨 询 人：王志军 2022 年 月 一、合同协议书 委托人（全称）：深圳大学城图书馆 全过程工程咨询单位（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。 # 一、工程概况 1. 工程名称：深圳大学城图书馆大楼天面护栏翻新项目管理及监理服务 2. 工程地点：深圳大学城图书馆内； 3. 工程规模： 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 74万元。 # 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 # 三、组成本合同的文件 1. 合同协议书； 2. 中标通知书； 3. 投标文件及其附件； 4. 招标文件及补遗； 6. 合同条件； 7. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件； 8. 标准、规范及有关技术文件。 # 四、项目主要负责人 项目总负责人 姓名： ，身份证号码： ； 设计管理负责人 姓名： ，身份证号码： ； 总监理工程师 姓名： ，身份证号码： ； 造价咨询管理负责人 姓名： ，身份证号码： ； # 五、合同费用及支付 1.合同价为人民币（大写）： （小写：¥ 万元） 2.费用支付，按项目节点分阶段支付。 （1）咨询合同签订后，完成项目施工管理、监理人员进场、签发施工开工令后，支付合同价的 50 %。 （2）招标人拟需进行的全过程工程咨询服务项目全部竣工验收完或所在工程项目负责人签字确认后，招标人支付至咨询服务费结算价的100%。 # 六、服务期 # 全过程工程咨询服务期：为招标人发出中标通知书之日起至项目保修期满为止（保修期为项目通过验收后24个月）。 # 七、双方承诺 # 1. 工程咨询单位向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。 # 2. 委托人向工程咨询单位承诺，按照本合同约定提供相关管理资料并支付费用。 # 八、合同份数 本合同一式 壹拾贰 份，正本 贰 份，委托人 壹 份，工程咨询单位 壹 份；副本拾 份，委托人 陆 份，工程咨询单位 肆 份。 # 九、合同生效 合同签订时间： 合同签订地点： 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。 委 托 人：（公章） 工程咨询单位：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 二、合同条件 1.一般约定 1.1定义 在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求和说明外，应具有本条所指的含义： (a)(Ⅰ)“委托人”是指本合同中委托工程咨询与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。本合同的委托人是中国金币深圳经销中心。 （Ⅱ）“工程咨询单位”是指本合同中提供工程咨询与相关服务的一方，及其合法的继承人。 （Ⅲ）“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。 （Ⅳ）“一方”是指委托人或工程咨询单位；“双方”是指委托人和工程咨询单位；“第三方”是指除委托人和工程咨询单位以外的有关方。 （Ⅴ）“项目组织机构”是指工程咨询单位派驻工程负责履行本合同的组织机构。 （Ⅵ）“审计部门”指负责对包括本项目在内的深圳市政府投资项目进行审核的政府专门机构。 （Ⅶ）“发改部门”指市发改部门等负责对包括本项目在内的深圳市政府投资项目的立项、投资批复的政府专门机构。 （Ⅷ）“财政部门”指市财政部门等负责对包括本项目在内的深圳市政府投资项目进行资金拨付的政府专门机构。 (b)（Ⅰ）“合同”指合同条件、投标文件、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。 （Ⅱ）“规范”指国家现行的相关规范。 （Ⅲ）“投标文件”指工程咨询单位为完成本合同约定的工程咨询任务向委托人提交的相关文件。 （Ⅳ）“中标通知书”指委托人对投标文件的正式接受函件。 （Ⅴ）“投标函附件”指构成投标文件的附件。 (c)（Ⅰ）“工程”是指按照本合同约定实施工程咨询与相关服务的建设工程合同段。 （Ⅱ）“工程咨询”是指按照本合同约定实施本工程的项目咨询工作、工程监理工作（施工准备、施工及保修阶段）、以及应由工程咨询单位完成的其他工作。 （Ⅲ）“项目咨询”是指工程咨询单位受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同，对建设项目从前期、实施到竣工各阶段、各环节建设工程质量、进度、造价进行控制管理，减少工程错误和遗漏，提高工程质量，保证工程造价，符合投资概算的服务活动。 （Ⅳ）“工程监理”是指工程咨询单位受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 （Ⅴ）“相关服务”是指工程咨询单位受委托人的委托，按照本合同约定提供的服务活动。 (d)（Ⅰ）“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。 （Ⅱ）“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。 （Ⅲ）“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 （Ⅳ）“不可抗力”是指委托人和工程咨询单位在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。 （Ⅴ）“国家”指中华人民共和国。 （Ⅵ）“当地”指本合同项目所在地及其附近。 （Ⅶ）“币种”指人民币（RMB），除非合同另有约定。 2.工作模式 2.1本项目拟采用全过程工程咨询服务一体化服务管理模式。 2.2全过程工程咨询人派出的项目管理团队对工程项目策划、前期、实施、验收移交、保修、竣工决算等全过程实施管理。 2.3全过程工程咨询人派出的设计、监理、造价咨询工程师团队承担本项目的设计、监理及造价咨询工作和国家、省、市等法律法规规定的相关责任。 2.4委托人派驻的项目组与全过程工程咨询人共同组成项目咨询团队，委托人派驻的项目组有权代表委托人对全过程工程咨询人的工作进行检查、监督，参与重大事项的决策，委托人派驻的项目组负责委托人与全过程工程咨询人之间的沟通与协调工作，指导全过程工程咨询人按照委托人有关政府工程建设制度履行程序，指导全过程工程咨询人向委托人设立的招标委员会、技术委员会、材料设备委员会、专业组等机构汇报等工作。 三、合同文件 - 3.法律 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以现行法律和法规为准。全过程工程咨询单位的工作应遵循以下法律、法规和有关规定： 3.1《中华人民共和国建筑法》； 3.2《工程咨询行业管理办法》2017年第9号令； 3.3《建设工程质量管理条例》； 3.4《建设工程设计规范》； 3.5《建设工程监理规范》； 3.6《建设工程造价咨询规范》； 3.7《深圳市规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定》 3.8其它相关法律、法规、规章及规定。 - 4.合同文件的优先次序 组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果出现含糊不清或相互矛盾的情况，由委托人做出解释和调整。在这种情况下，除非合同另有规定，组成合同的几个文件的优先支配地位应依次如下： 4.1合同协议书及双方签订的补充协议； 4.2中标通知书； 4.3招标文件及补遗； 4.4投标书及其附件（含工程咨询单位在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）； 4.5合同条件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）； 4.6双方认为应作为合同构成的其他文件。 如无特别理由，合同履行过程中委托人制定的有关工程咨询的普适性管理规定可作为合同文件的有效组成部分，工程咨询单位应予以执行，但有违公平原则的除外。 四、工程咨询单位义务与责任 - 5.工程咨询单位的服务范围 自合同签订之日起，对项目进行全过程策划与管理。包括但不限于以下方面： 5.1 项目咨询: 项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、实验室工艺咨询管理、项目组织协调管理、招标采购管理、合同管理、BIM管理、档案信息管理、报批报建管理、协助办理申报奖项、竣工验收及移交管理、工程结算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。 5.2 全过程设计：根据招标人确定的年度修缮及其他维修项目内容，结合实际出具相应施工图纸，满足现场施工需要，根据实际变更出具变更图纸，项目竣工后出具竣工图纸。 5.3工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。 5.4全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任。 - 6.工程咨询单位的责任 6.1在项目策划与管理相关服务过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的服务期，双方应另拟订补充协议约定相应延长的服务期。 6.2工程咨询单位在服务期内，应当履行项目策划与管理合同中约定的义务，如因工程咨询单位原因而发生质量事故，造成委托人经济损失，工程咨询单位应当向委托人赔偿。 如因工程咨询单位的原因使工期延误，造成委托人经济损失，工程咨询单位应当向委托人赔偿；如因委托人的原因造成工期延误，委托人不向工程咨询单位补偿。 6.3工程咨询单位对各类承包人违反合同约定的质量、安全要求和建筑节能要求，以及竣工（交图、交货）时限，工程咨询单位应当采取措施予以制止，不能有效制止的，应当及时通知委托人，并报告建设行政主管部门或有关行政主管部门。因不可抗力导致委托项目策划与管理合同不能全部或部分履行，工程咨询单位不承担责任。 6.4工程咨询单位向委托人提出赔偿要求不能成立时，工程咨询单位应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。 6.5工程咨询单位应当按照法律、法规，工程建设强制性标准及项目策划与管理合同实施项目策划、工程咨询和监理，对所管理和监理工程的施工质量、安全生产、建筑节能进行监督检查，并对施工质量、安全生产及建筑节能承担工程咨询管理责任和监理责任。 6.6对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，工程咨询单位必须提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等）以便委托人或委托人委托的相关单位在必要时使用其它程序进行验算，工程咨询单位不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。 6.7工程咨询单位对委托人提供的有关文件材料负保密义务，并仅限用于本项目的工作。 五、委托人义务 - 7.提供协助 为使项目策划与管理工作顺利进行，委托人为工程咨询单位及项目组织机构按照具体情况提供如下协助： 7.1免费提供与本建设项目咨询工作有关的资料； 7.2 进场、值班、工作和退场所需的条件； 7.3与其他组织（包括与本项目有关的甲供材料、甲供设备厂家及配合单位）联系的渠道，以便项目组织机构收集为履行服务而应了解的情报信息。 8.及时做出决定 为了不影响工程咨询工作，委托人应在一个合理时间内，就项目组织机构以书面形式提交的一切事宜作出书面决定。 9.委托人委托管理 在委托的工程范围内，委托人委托工程咨询单位对工程进行监督、建议、管理： 9.1代表委托人监督设计合同的实施。 9.2根据项目策划及工程咨询服务工作的需要，通过委托人向设计单位签发有关指令、指示。 9.3对工程设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则,向设计单位提出建议，并向委托人提出书面报告。如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，项目管理工程师应当书面报告委托人并要求设计人更正。 9.4对设计质量的检查权。对于不符合设计要求及规程、规范的设计文件，有权通知设计单位进行修改、补充或返工。 9.5有权要求各设计单位提供用于审查设计文件所需的辅助资料及进一步的说明。 9.6有权对各设计分包单位的设计质量及进度情况进行检查。 9.7对设计单位提交的设计进度计划及说明，以及在设计过程中提交的各种详细计划和变更计划的审查权。 9.8当工程设计未能按计划进行时，有权要求设计单位调整或修改计划，并通知设计单位采取必要的措施加快设计进度，当设计进度可能导致合同工期严重延误时，有义务提出中止执行设计承包合同的详细报告，供委托人采取措施时参考。 9.9设计承包合同约定的设计费范围内，各种设计费支付的建议权。 9.10对不符合设计技术要求和设计合同文件要求的设计文件，有权建议委托人暂拒支付设计费，直到这些设计文件达到要求。 9.11参加或组织设计总包单位召开的涉及设计管理、进度、质量、技术的有关会议。 9.12对设计单位提出的设计周期的延长或费用索赔，有责任就其中申述的理由查清情况，并根据合同规定程序审核延长或索赔的款项经委托人审批后发出通知。 9.13对设计总包单位的主要技术、管理人员的构成、数量依据合同的监督、检查权。对不称职的主要技术、管理人员，有权建议更换。 9.14工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 9.15审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保安全、保工期、降低成本，以及节能的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。 9.16工程建设相关协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向委托人报告。 9.17征得委托人同意，监理工程师有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。 9.18工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和施工合同约定，以及国家质量标准、节能要求的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的检验批、分项、分部工程和有安全风险的施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理工程师复工令后才能复工。不能有效制止的，应当报告主管部门、工程质量监督或者施工安全监督机构处理。 9.19工程施工进度的检查、监督权（工期以委托人认定为准）。 9.20在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经项目总负责人和总监签字确认，委托人不得支付工程款。 9.21项目管理工程师和监理工程师有权及时向委托人获取工程建设过程中有关信息和资料，如：勘察设计委托合同、施工承包合同、供货合同、工程量洽商变更、材料设备采购及工程进度款支付等重要信息、资料，委托人应当给予支持。 9.22所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过项目总负责人和总监的审核和签认。 9.23根据委托人与承包人签订的合同条款，对承包人违反合同约定的情况发出处违约金决定的通知，并报委托人备案； 9.24委托人不派出现场的工程咨询单位人员时，工程咨询单位及其项目组织机构应按《建设工程监理规范》要求对建设工程质量、进度、造价进行管理，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。 9.25如果项目管理工程师和监理工程师行使的职权或履行职责的授权来自于委托人和第三方签订的合同文件，项目管理工程师和监理工程师应根据合同文件进行工作。但如果其授权与上述授权有矛盾时，以本授权为准。 9.26委托人书面授予的其他职权。 10.按时付款 按合同约定按时、足额地向工程咨询单位支付全过程咨询费。 11.全过程咨询费 11.1全过程咨询费包括了为实施和完成本项目全部建设工程咨询内容所进行的技术咨询和工程监理及其相关服务所需的劳务费、技术服务费、仪器设备设施费、应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、管理费、保险费、规费、税金和利润等全部相关费用。 11.2 依据项目招标文件全过程工程咨询费用的测算依据及中标下浮率，按实结算和支付咨询费用。 11.3结算时，结算价不超合同暂定价，并符合现行法律法规规定。 12.咨询费的支付 委托人应按合同约定的金额将咨询费用及时支付给全过程工程咨询人。如全过程工程咨询人为联合体，委托人将咨询费用支付给联合体牵头人，牵头人按照联合体共同投标协议约定的费用分成分别支付给各联合体成员。 委托人在收到付款申请书后15日内办理完审批手续并提交财政部门，所有费用由财政部门以转账方式予以支付，委托人不承担非委托人原因引起的支付延误责任。 12.1酬金的支付:按项目节点分阶段支付。 （1）咨询合同签订后，完成项目施工管理、监理人员进场、签发施工开工令后，支付合同价的50 %。 （2）招标人拟需进行的全过程工程咨询服务项目全部竣工验收完或所在工程项目负责人签字确认后，招标人支付至咨询服务费结算价的100%。 12.2违约金的扣除: 违约金的扣除，按本合同违约条款计算的违约金将在全过程工程咨询人申请的上述全过程工程咨询服务费中及时予以扣除，不足部分将由全过程工程咨询人继续清偿。 六、违约责任 - 13.工程咨询单位的违约责任 咨询单位应在合同签订20日内，编制项目任务计划书，以下所有违约日期认定，以任务计划书所列时间节点起算，任务计划书本身延期的，需向委托人支付违约金0.2万元/天（经委托人认可的事项，可以延期）； 13.1工程咨询单位无任何理由部分或全部不履行合同中应承担的义务时，委托人有权根据其具体情况扣除应支付给工程咨询单位的工程咨询费或者没收其全部（或部分）履约保证金。 13.2工程咨询单位违反规定而使委托人增加费用和遭受损失时，工程咨询单位应赔偿给委托人造成的损失。 13.3工程咨询单位应当严格依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同、工程咨询合同、造价咨询合同、设计合同等，对工程施工质量实施项目管理和监理，并对施工质量和安全承担项目管理及监理责任。 13.4因工程咨询单位过失导致工程质量缺陷、工程质量事故、安全事故的，工程咨询单位除承担相应的赔偿责任外，还将依法承担相应的行政、法律责任。 13.5工程咨询单位对项目总投资控制负有责任，如因工程咨询单位的责任造成项目总投资超过政府批准的计划投资，则对工程咨询单位处违约金，数额为超过部分金额×工程咨询费率（工程咨询费率=各项目合同价/招标文件载明的各项目建筑安装工程费×100%）。 13.6工程咨询单位应当严格依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、设计合同、项目策划和管理合同，对工程所有前期工作实施项目策划和管理，并对设计质量承担管理和监理责任。 13.7工程咨询单位对项目设计进度控制负有责任，如因工程咨询单位的责任造成项目设计进度拖延，则每延期1天处违约金0.2万元，延期违约金最高限额为5万。 13.8如因工程咨询单位原因使工程进度受到延迟，工程咨询单位应主动采取合理补救措施，或按委托人要求的时间采取合理之补救措施，否则委托人有权从本合同中摘取部分工作另行委托其他单位进行，并从工程咨询单位的合同价款中扣除该部分之合理费用；委托人委托其他单位进行工作并不影响委托人行使解除合同之权利； 13.9工程咨询单位不能采取有效措施以实现建设工程质量、进度和投资控制的目标，或合同、信息管理不力，或未能有效协调工程建设相关方的关系，或未履行建设工程安全生产管理法定职责时，委托人可以视工程咨询单位及其项目组织机构未尽相应合同义务，不予支付相应部分的工程咨询费用，额度上限分别为：工程质量为合同价的30%、进度为合同价的20%、投资控制为合同价的40%。 13.10工程咨询单位更换项目主要负责人（项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、造价合约管理负责人）应取得委托人的书面同意除因涉嫌犯罪被羁押或判刑、死亡原因外，承包人更换设计管理负责人、造价合约管理负责人的（含发包人要求更换），须向发包人支付违约金：按签约合同价的2.5%。除因涉嫌犯罪被羁押或判刑、死亡原因外，承包人每更换一次项目总负责人、总监理工程师的（含发包人要求更换），应按签约合同价的5%委托人将给予扣减监理费作为违约金。如承包人未能按合同要求尽职履约，发包人书面提出更换项目主要负责人（项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、造价合约管理负责人）要求，承包人拒不更换的，视为承包人严重违约。自发包人书面提出之日起，超过20 天（含20 天），承包人应向发包人支付违约金：上述违约金标准×1.5 倍。发包人有权单方解除合同，没收承包人履约保函，并要求承包人承担由此造成的一切损失。更换项目经理期间延误的工期不予顺延，所有费用由承包人承担，给发包人造成的损失由承包人承担。 13.11工程咨询单位须在服务期间保证项目组织机构人员的稳定。工程咨询单位提交的工程咨询单位人员名单经委托人确认后，在项目实施的全过程，工程咨询单位不能随意撤换（人员怀孕、重大疾病或退休等特殊情况除外，但须经委托人同意），如有更换须向发包人支付违约金 0.5万元/次/人，如有擅自更换，须向发包人支付违约金0.5万元/人/次； 13.12委托人按照工程咨询人投标文件内《拟投入本项目人员情况及进场时间一览表》对其所派工程咨询人员进行考勤。如果工程咨询人员未达到承诺的服务时间，将按时间从工程咨询费中扣回相应的薪金。工程咨询人员必须有完善的考勤管理记录，委托人支付进度款或双方结算时，考勤管理记录可作为付款或结算的凭证之一。委托人有权随时检查工程咨询人员在岗情况，如果委托人发现项目组织机构无考勤管理记录，委托人可以不支付该阶段的工程咨询费用；如发现考勤管理记录有造假情况，每人次对工程咨询人处违约金1万元。如果工程咨询人对承诺的人员数量及安排擅自作了变化，则就变动总人数按照不在岗的办法予以处罚（事后征得委托人书面追认同意的情况除外）。如果不在岗的工程咨询人员一天超过两人或不在岗的记录超过10人次，视为重大违约，委托人有权发出整改通知。若委托人第二次以书面形式发出整改通知后7天内未收到工程咨询人书面形式的合理解释，有权提前解除合同。 13.13委托人认为工程咨询单位人员有违反“廉政守则”嫌疑时，工程咨询单位须更换相关工程咨询单位人员。如工程咨询单位人员违反“廉政守则”，第一次出现时对工程咨询单位处违约金0.5万元，第二次出现时追究项目经理的相应责任并对工程咨询单位再处违约金1万元，出现三次以上的，视为工程咨询单位重大违约，委托人有权解除本合同； 13.14仪器和工具必须在工程咨询过程中予以落实，委托人在现场检查过程中，若发现因仪器或工具不到位造成现场检查部位没按时检查到位或实测实量检测数量不够，对工程咨询单位处违约金1000元/次； 13.15如因工程咨询单位派驻的项目组织机构的工作失误,造成工程实施过程中委托人向工程咨询单位或其他承包人开展的索赔或审核无证据支持或过期等,对工程咨询单位处违约金2000元/次； 13.16工程咨询单位未尽职责被政府有关部门处罚的（如通报批评、警告、罚款或媒体披露等），对工程咨询单位处违约金5000元/次； 13.17除不可抗力因素外，若施工过程中，由于工程咨询单位对安全、质量控制不到位而发生的重大质量事故或安全事故（属于工程咨询单位责任的），对工程咨询单位处违约金，依据相关法律法规处理。 13.18工程咨询单位未尽职责做好投资控制工作，包括工程量审核、单价审定、工程计量、工程结算等，对工程咨询单位处0.5万元/次以下违约金，如合同条件中有明确的处罚标准，则执行相应的处罚条款； 13.19关键工序工程咨询单位必须派相关人员巡视或旁站，需要相关人员巡检而未巡检的，不随巡检的500元/次，不随旁站的500元/次； 13.20工程咨询单位未尽职责放行或未发现不合格材料设备或不符合招标文件要求的材料设备，但在委托人组织的检查中发现了承包人使用了上述材料设备，对工程咨询单位处额度为涉案材料设备价款10%的违约金，但不超过合同价的30%； 13.21工程咨询单位未按现行《建设工程监理规范》、或未按其编制的《监理规划》、《监理实施细则》开展监理及相关服务工作的，委托人将视其情节轻重情况对工程咨询单位处2万元/次以下违约金，如合同条件中有明确的处罚标准，则执行相应的处罚条款； 13.22在保修服务阶段，因保修服务不到位等原因造成使用单位投诉且工程咨询单位需承担相关责任时，对工程咨询单位处违约金2000元/次； 13.23若工程咨询单位泄露委托人要求保密的内容和资料，造成不良后果和损失的，赔偿由此给委托人造成的损失，并处违约金1万元；触犯法律的负法律责任。 13.24 对上访、突发事件、舆情处置不利，造成恶劣影响的（如通报、警告、媒体介入等），处违约金5000元/次； 14.工程咨询单位主动更换工程咨询人员 工程咨询单位可根据工程进展和工作需要调整项目组织机构人员。工程咨询单位更换项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、造价合约管理负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；工程咨询单位更换项目组织机构其他工程咨询单位人员时，应通知委托人，经委托人同意后方可更换。工程咨询单位更换项目组织机构人员，均须以与被更换者具有同等资格与能力的人员进行替换。委托人同意上述更换并不免除对工程咨询单位处违约金。 工程咨询单位应及时更换有下列情形之一的工程咨询单位人员： （1）有严重过失行为的； （2）有违法行为不能履行职责的； （3）涉嫌犯罪的； （4）不能胜任岗位职责的； （5）严重违反职业道德的。 15.委托人要求更换工程咨询单位人员 工程咨询单位应立即从本工程中撤换那些由工程咨询单位提供的、但委托人认为行为不端或不能胜任工作或玩忽职守的任何人员（包括但不限于项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、造价合约管理负责人、各专业技术负责人和重要岗位负责人），或委托人认为在现场工作不合格的人员，而且上述人员未经委托人同意不得重新从事本工程工作。任何从本工程撤掉的上述人员应尽快代之以称职的并经委托人批准的人员至委托人满意为止。 16.委托人的违约责任 若因国家、省、市政策性原因或涉外因素等（包括但不限于）导致工程停工（含个别项目取消建设）并终止合同时，委托人应支付工程咨询单位到终止合同当月（含当月）所有应付给工程咨询单位的相应费用，具体由双方依据已完成的阶段任务协商解决，办理结算，工程咨询单位不得进行索赔。 17.除外责任 非因工程咨询单位的原因，且工程咨询单位无过错或过失，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，工程咨询单位不承担赔偿责任。 因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担因此而造成的损失、损害。 七、合同的变更 - 18.协商变更 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。 - 19.服务时间的延长或缩短 工程咨询时间应根据工程进度的实际情况予以延长或缩短，但工程咨询费用不随工程咨询时间的延长或缩短而增加或减少。 - 20.物价上涨和法规变更 在工程咨询期限内，因法律、行政法规、国家法令、地方政府的政策规章发生变化，物价上涨或通货膨胀而引起工程咨询单位费用增加，在服务期内工程咨询费用将不予调整。 八、合同的转让与分包 - 21.合同的转让 工程咨询单位不得将本合同内的任何项目策划与项目管理工作予以转让，否则将视为工程咨询单位违约，部分或全部没收其履约保证金。 - 22.合同的分包 22.1工程咨询单位不得将本合同的监理工作予以分包。监理工程师因监理工作需要而聘请劳务人员和技术人员时的情况不在此列。 22.2工程咨询单位可将本项目中专业性强的技术咨询业务或不擅长领域的业务范围进行分包或聘请专业技术团队（包括委托人认为工程咨询单位不具备咨询能力需要分包或聘请专业技术团队的），例如但不限于工艺需求管理、科研实验室工艺需求管理和科研实验室工艺设计咨询管理、BIM管理、工业化建筑咨询管理、地下综合管廊及海绵城市咨询管理等工作，分包或聘请专业技术团队须报委托人批准认可后方可实施。 九、合同的解除、终止 - 23.委托人的通知 如果工程咨询单位不履行本合同条款规定的义务，或者严重违反第四篇第6款及廉政守则的规定，无视职业道德，经委托人向工程咨询单位发出书面警告后仍不予以改正，则委托人有权在书面通知工程咨询单位21天后，解除本工程咨询合同，并不再支付任何工程咨询费用。 - 24.工程咨询单位的通知 如果委托人不履行合同中规定的义务，或者在应付款期限届满后56日内不能正常付款（财政部门原因除外），或因非不可抗力原因（政策、政府行为等原因除外）致使项目无法继续实施时，则工程咨询单位书面通知委托人14日后有权终止本工程咨询合同。委托人此时应支付工程咨询单位当月的工程咨询费用。 - 25.暂停服务 在本合同有效期内，因非工程咨询单位的原因导致项目实施进度全部或部分暂停，委托人可通知工程咨询单位要求暂停全部或部分工作。工程咨询单位应立即安排停止工作，并将开支减至最小，期间费用由工程咨询单位自行承担，并不得向委托人进行索赔。 - 26.协商解除 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或工程咨询单位的部分义务。在解除之前，工程咨询单位应作出合理安排，使开支减至最小，期间费用由工程咨询单位自行承担，并不得向委托人进行索赔。 协商解除合同时，委托人应支付工程咨询单位到终止合同当月（含当月）所有应付给工程咨询单位的全部咨询费，工程咨询单位不得进行索赔。 解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。 合同解除后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。 - 27.不可抗力事件的影响 如果因为不可抗力原因使本合同无法继续履行时，任何一方书面通知对方14天后有权终止本合同。合同终止时委托人应支付工程咨询单位当月的工程咨询费用；终止后各自的损失由各自负责。 - 28.合同终止 以下条件全部满足时，本合同即告终止： （1）工程咨询单位完成本合同约定的全部工作； （2）委托人与工程咨询单位结清并支付全部费用。 十、合同保障 - 29.工程咨询单位的保险 工程咨询单位应在整个合同期限内为其雇员（含向委托人提供的工作人员）购买人身及财产安全有关保险，保险时间随服务时间的延长而顺延，如果工程咨询单位未能办理此项保险，由此造成的损失由其自行负责。 十一、仲裁或诉讼 - 30.仲裁或诉讼 委托人和工程咨询单位在履行本合同双方对有关问题发生争端时，双方应本着友好协商的态度予以解决，或通过上级部门调解来解决，当协商或调解无法达成协议时，任一方可向项目所在地人民法院起诉。 十二、其他 - 31.临时设施费用 投标人的办公用房由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中，委托人不另行支付。 - 32.外出考察费用 工程需要外出考察发生的费用由工程咨询单位支付。 - 33.其他费用 根据工程需要由工程咨询单位组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用（会议、食宿、交通、专家顾问费等）由工程咨询单位支付。 - 34.履约评价 - 34.1委托人将在建设项目实施过程中，对工程咨询单位及其工程咨询机构的履约情况进行综合评价，必要时委托人也可对工程咨询机构的工程咨询单位人员进行定性评价。委托人会将项目组织机构的履约评价及工程咨询单位人员的定性评价结果书面通知工程咨询单位。委托人也可视情况需要在其门户网站或相关媒体上公布工程咨询单位的履约评价结果。 |  |  |  |