合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

图书馆伸缩缝改造项目

施工合同

项目名称：图书馆伸缩缝改造项目

项目地点：深圳大学城图书馆

发包人：  深圳大学城图书馆

承包人：

签订日期：      年    月    日

本合同共  8  页（不含封面）

目录

第一条 项目概况	2

第二条 工程工期及承包方式	2

第三条 质量标准	2

第四条 合同价款	3

第五条 服务要求	3

第六条 双方责任	4

第七条 合同款支付	5

第八条 违约责任	6

第九条 工程竣工验收	6

第十条 施工安全和防火	6

第十一条 其他	7

发包人（甲方）：深圳大学城图书馆

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，依照本项目招标文件的要求，结合图书馆室内标识标牌更新制作项目的具体情况，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 项目概况

1.项目名称: 图书馆伸缩缝改造项目

2.项目地点：深圳大学城图书馆

3.工程规模及特征：图书馆馆舍内的所有伸缩缝是2006年开馆时统一建造的，已使用16年，因伸缩缝使用年限过长有安全隐患需要翻新改造。现统计图书馆二三层伸缩缝共计6条，在2022年图书馆二楼空间改造工程中，已完成了一条伸缩缝的改造，并对改造效果比较满意。本项目将参照二楼伸缩缝改造方式完成另外5条伸缩缝的改造。

4.工程承包范围：具体承包范围包括但不限于本工程的设计单位盖章确认的图纸及工程量清单之内容。

5.资金来源：财政性资金100%

第二条 工程工期及承包方式

1.工期：20日历天

1.1开工日期：2022年    月     日

1.2竣工日期：2022年    月     日

2.承包方式（包括但不限于）：包工包料（甲方同意供材料、设备除外）、包措施费、包调试；包工期；包质量；包安全文明施工；包环境保护；包职业健康；包垃圾清理外运、包卫生打扫、包移交甲方前的保管维护；包本项目涉及的二次深化设计、验收、检测、移交；包竣工资料整理；包甲供材料设备除外的材料设备采购保管、甲供材料设备的保管以及乙方施工范围内的工程缺陷、保修等；乙方所有税收和费用等全部费用包括在综合单价及工程总造价内，工程进度款支付及工程结算时乙方不得以任何借口收取其他费用。任何情况下本合同结算价格不得超过项目中标金额。

第三条 质量标准

1、必须完全满足本项目设计方案中所有附件要求（包括但不限于本项目效果图、施工图、满墙柜工艺要求、物料表等）。

2、本工程质量标准：必须遵守及满足以下的有关规范、规定和标准（以现行最新版本为准），包括与装修相关的中华人民共和国颁布的有关规范、规定和标准以及项目竣工前新颁布的有关规范、规定和标准。

第四条 合同价款

合同价款：人民币：                    （固定总价）

小写：￥          元    （含税）

固定总价合同，工程结算时，结算不做调整。

第五条 服务要求

1.服务期限：工程验收合格后（以验收合格签字为准），乙方向甲方免费提供两年的保修服务，质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，乙方应对施工设施在4小时内响应，3个工作日内予以维修，全部维修服务费用由乙方承担。

2.保修内容包括：合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

3.如遇下列情况者，工期按实际相应顺延。

3.1甲方未能按合同规定在开工前5天交出施工场地或存有障碍物及施工用水、用电未接通等；

3.2方案修改、工程量变化大影响进度；

3.3因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工者；

3.4因停水、停电影响者（超过8小时）；

3.5因甲方原因造成停工；

3.6验收时工程量超出合同总价10 %以内的，仍按合同总价结算。

第六条 双方责任

1.甲方责任

1.1提供必须的施工现场用水、用电接头，提供水电源及场外运输道路；

1.2由于使用的需要，甲方变更方案时，应提前5天将工程变更和修改方案通知乙方。

1.3甲方应在现场代表一人，全权代表甲方监督质量、进度，检查隐蔽工程；负责现场施工问题的处理、工程进度款的按时支付、工程变更量的签证、工程中间验收、工程进度款拨款签证和其它必须的签证；

1.4组织竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。

2.乙方责任

2.1乙方需按经甲方认可的方案设计文件相关技术要求执行(详见招标文件工程施工图、施工清单、工程量清单等)；

2.2乙方需根据经甲方认可的方案进行深化施工图设计、同时编制施工组织方案及专项安全施工方案，经甲方组织专家论证后通过后方可施工。

2.3材料、成品、半成品、设备等进场计划，并送甲方审核确认；

2.4按国家现行的 《工程质量标准》及《工程施工验收规范》进行施工，做好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；

2.5按施工安全规定采取预防事故措施，确保施工安全和第三者的安全，由乙方原因造成的安全事故，概由乙方负责；

2.6乙方应做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作为交工附件移交甲方,此附件作为甲方工程验收的依据；

2.7做好施工组织、管理、维持现场的清洁，材料堆放整齐并及时清理垃圾和不用的临时设施，做到工完场清；

2.8服从甲方现场管理及遵守现场一切规定；

2.9 乙方必须自行解决用水用电、施工人员生活基地等问题；

2.10应严格遵守国家、深圳市有关施工管理方面的法律、法规，服从监理单位的监理和建设单位的监督、指导。如违约，按相关条约从重处罚。在施工过程中发现乙方有违反施工管理方面的法律、法规及规章制度时，将提请主管部门视其情节轻重给于乙方通报批评、警告、责令停工等违约责任，并有权要求乙方支付1万元至5万元的违约金；

2.11必须编制详细工程施工方案、涉及安全的专项施工方案及设备、材料进场计划送监理公司并按审定方案进行现场施工；

2.12必须在施工现场显眼的位置按照甲方提供的模板摆放正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言；现场施工材料应按甲方指定地方堆放；

2.13必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有安全事故处理和费用；

2.14必须注意园区内环境卫生，施工完后必须清理施工区域内的垃圾，若不做好施工安全文明措施，甲方有权即刻终止合同；

2.15凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成施工范围各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属于乙方保修责任范围；

2.16本项目保修两年，自工程经甲方验收合格之日开始计算，属乙方购买的设备及安装施工等质量问题、乙方负责免费返修，若因此给甲方造成的损失由乙方负责全部赔偿。属甲方原因造成的，不得享受保修之权利。保修期满后的维修，实行成本价有偿服务，双方另行协商签订协议。

2.17保修期间，发生问题承诺4小时响应，乙方应在接到甲方通知后3天内派人进场修理，甲方以电话和短信提醒乙方未来修理作为委托其他单位或人员修理的依据，其费用在质量保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

- 合同款支付

1、完成竣工验收及结算资料，支付至合同价的100%，即人民币：_     _（小写：￥       元  ）；

第八条 违约责任

1.工程质量等级不合格的且返工重做仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同金额 7%的违约金。如前述约定的相应违约金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权就不足部分向乙方进行追偿。

2.如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成的，应属违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价20%的违约金并赔偿甲方因此而造成的损失，或由甲方安排其他单位完成，所发生的费用（另加15 %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

3.乙方迟延工期的，除因甲方原因或不能归责于乙方的客观原因，否则将按照延期违约赔偿金 0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的5％予以工期处罚；逾期 10 日，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应的逾期违约金。

4.本工程禁止转包、挂靠，否则视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价 20%的违约金并赔偿甲方因此而造成的损失，或由甲方安排其他单位完成，所发生的费用（另加 15 %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

5.对减少工程造价的变更，如果乙方未及时申报，一经发现，甲方将按（变更工程造价）减少额的双倍金额在结算时抵扣增加的工程量。

6.甲方有变更的权利，施工过程中发生的任何不超出合同总价10%的现场变更乙方都不得拒绝施工，否则，视为乙方违约，乙方应按下列标准支付违约金：该变更工程预算造价的100%且不少于2000元/次，违约金累计计算。

第九条 工程竣工验收

符合国家、省、市相关规定以及合同相关规定，且达到设计要求，经中标单位自检合格后，通知监理进行预验收，预验收合格后，由甲方提起申请，甲方在10个工作日内安排组织验收，验收时乙方需移交所有工程材料。

第十条 施工安全和防火

1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工程安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范；

2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第十一条 其他

1.因一方不履行合同，而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失；

2.在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法律、法令及深圳市的有关政策；

3.本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，作为本合同的附件，合同附件与本合同有同等法律效力；

4.在合同履行中双方发生争议，首先应本着友好的态度，实事求是，协商解决，经协商不能达成协议时，交甲方所在地人民法院诉讼解决；

5.下列文件均为本合同的组成部分：

5.1                    号招标文件、附件、答疑及补充通知；

5.2投标文件；

5.3本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

6.本合同以及本项目招标文件、投标文件共同作为本项目履行的依据。若本合同的实质性条款的约定与本项目招标文件、投标文件有抵触之处的（如招标文件和投标文件规定对于甲方来说更优于合同），以本项目招标文件（投标文件相应的内容优于招标文件的除外）为准；若投标文件相应内容优于本项目招标文件，则以投标文件为准。

本合同一式  肆  份，甲、乙方双方各执  贰   份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效；

6.本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：深圳大学城图书馆       乙方：

（公章）                         （公章）

地址：深圳市南山区桃源街道西丽    地址：

丽水路2239号

委托代理人：                      法定代表人：

纳税人识别号：12440300455756154M  委托代理人：

开户银行：平安银行深圳华富支行    开户银行：

帐号：0142100395892               帐号：

电话：0755-26032936               电话：

日期：                            日期：