
竞价文件
采购方式：公开竞价
项目名称：深圳大学城图书馆智慧图书馆应用项目
深圳大学城图书馆

2024年6月
第一章 竞价须知
本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
竞价须知
竞价说明
参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；
参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。
竞价文件的澄清或修改
采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。
无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。
采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；
供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件。
报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
已报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
竞价公告中提及的报价次数为报价机会，以报价供应商的最后一次报价为准。
确定成交候选人
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
无效报价
参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价；
有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混淆；
竞价活动失败
报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；
因重大变故，采购任务取消的；
服务费
大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。
联系方式
采购人：深圳大学城图书馆 

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区

联系人：刘老师
联系方式：0755-26032357
第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 

采购项目概况

本次采购为深圳大学城图书馆智慧图书馆应用建设，该项目包含AI助手、座位管理系统、门户网站升级、智慧墙大屏改版等相关业务系统的开发与建设。
项目管理和服务要求

本项目管理和服务要求分如下2部分：

第一部分  项目简介
深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）作为北京大学深圳研究生院、清华大学深圳国际研究生院、哈尔滨工业大学(深圳)共同拥有的图书馆，同时又面向深圳市民开放，是国内第一家兼具高校图书馆和公共图书馆双重功能的图书馆。

随着图书馆人流量的增长，读者日益增长的软硬件需求对馆员服务和图书馆空间服务都带来了极大的挑战。

读者对线上咨询的回复质量和服务范围有更高要求，并伴随对学术助手需求的萌芽

随着我馆接待读者的增加，各种服务咨询量的激增，给图书馆员带来困扰，而现行的问答机器人存在语义理解的缺陷，不能进行完美的人机对话。在方兴未艾的人工智能AI技术浪潮下，我馆计划开发AI助手。

AI助手除了提供咨询服务外，且能集成图书馆常用资源，拓展学术助手功能。AI自动在图书馆数据库资源中检索相关信息,以自然语言问答式的知识搜问，实现知识增强式精准学术问答。

座位资源紧张，在人流高峰期面临一座难求的局面

作为一所身兼高校馆和公共馆双重功能的图书馆，随着到馆读者的增加，图书馆的座位资源日益紧张。时常在节假日高峰期面临一座难求的局面。为了更好的管理和分配座位资源，引进座位管理系统势在必行。通过线上预约的方式，读者提前了解和预订图书馆座位，减少占座等纠纷，提高座位资源利用率。

图书馆门户网站升级

现版门户网站已运行5年之久，期间我馆服务资源和内容均发生了较大变化。当前版本已无法为读者提供最优服务，亟需升级门户网站，优化资源揭示模块，重组部分功能模块。

智慧墙改版

智慧墙数据大屏展示在我馆1楼大厅入口处，直观的向读者展示我馆可提供的服务、关键业务指标等。同时挂载到门户网站。同样由于建设时间久需改版，重新规划版面布局、图表内容。

第二部分  具体需求
	序号
	功能/模块
	具体内容

	1
	AI助手
	一、服务咨询

1.要求具有很好的语义理解能力，可以精确理解同样的问题不同的问法，同一个问题只需要管理员在后台维护一条数据即可。

2.要求可回复问题不能仅局限于管理员已维护的问题库。

3.支持管理员回复，管理员回复后，读者下次登录系统可收到答案，如果读者一直处于登录状态则实时收到回复内容。

4.支持中英文版本、中英文回复。

5.支持多轮连续对话。

6.服务咨询详情内容同步至数据中台。

二、留言簿定制开发

7.定制PC/H5留言界面，分为我的留言和公共留言模块。

8.定制访客主动/被动触发留言功能。

9.与我馆OA系统对接，留言簿在OA中进行审核。管理员回复读者后，实时展示在我的留言和公共留言模块。

10.支持管理员对已回复的留言内容进行修改，并将最新答案实时展示在我的留言和公共留言模块。

11.支持管理员只发布问题，无需对问题作出答复。

12.要求有检索功能。

13.要求支持管理员智能将留言薄内容添加至知识库。

三、一站式获取我馆纸质图书信息

14.一站式获取纸质图书信息。输入检索关键字（包含但不限于题名、作者），返回图书的题名、作者、出版社、出版年、条码、ISBN、架位号、馆藏状态、封面等信息。

四、展示热点问题/新增问题

五、按照图书馆要求开发后台统计功能，包括但不限于如下要求
15.历史总访问人数/次数趋势图

16.在线人数时刻趋势图

17.实时在线人数

18.活跃用户数排行榜

19.历史总提问次数趋势图

20.问题库数量/类型统计

21.回答匹配率

22.热点问题排行榜

23.平均响应时长

24.直接回复与大模型回复占比

25.各功能模块的点击量

备注：以上需求均需支持按照年月日时间维度、是否登录统一认证、交互平台类型（网页PC、公众号菜单、服务大厅、小程序等）进行选择。
六、支持与我馆其他系统（比如静音舱预约系统）的集成对接

七、外部接口对接要求

26.需与现有信息化平台系统里的统一认证、统一用户数据、统一应用管理、统一权限配置、统一日志、统一接口、消息推送、待办、审批、日程应用实现接口对接。

27.用户登录统一认证与否将获得不同的服务内容。

28.手机端实现X天免认证登录。

八、具备功能模块拓展能力，后续可部署更多的智慧图书馆学术复杂具体应用场景。

	2
	座位管理系统
	一、系统要求

1.客户端对接要求：需与本馆微信小程序、微信公众号、内网门户平台、图书馆官网等实现系统集成对接。

2.外部接口对接要求：需与现有信息化平台系统里的统一认证、统一用户数据、统一应用管理、统一权限配置、统一日志、统一接口、消息推送、待办、审批、日程应用实现接口对接。

3.用户认证数据实时获取、实时更新。外网服务器实现认证，选座，退座，暂离，监督等功能，核心数据部署在内网服务器，采用白名单方式只允许外网服务器做特定访问。

4.系统提供数据统计界面，并提供接口接入图书馆统计后台；提供备份策略，配合图书馆的数据备份。
5.功能需按图书馆要求深度定制，使用中根据情况增加修改功能，最终以图书馆实际要求为准。

6.可免费增减座位数量、位置。

7.手机、电脑的读者端有中英文版本。
8.后台日志，审计信息。
9.图书馆提供“签到机”定时开机；程序需开机自动运行，并有防盗链功能，非授权者无法使用。
10.系统扩展强，设置灵活，能适应不同场合应用。
二、管理端
11.可设置节假日选座开放时间；设置开放时间计划，在不开放日期签到机显示提示“暂停开放，直接使用座位”。
12.选座系统有座位地图展示，显示座位状态。
13.分区域设置规则(可选择哪些区域加入):识别身份和可调身份比例选座；“签到机”的动态二维码（可设更新频率）、展示选座地图、使用说明；可设置空置率小于多少才能启用监督，不监督则跳转到预约界面。
14.可设置：“选座”后“签到”；“签到”后“选座”；“选座”和“签到”无顺序；“签到”是否需要手机定位。
15.暂离保留时间（普通和就餐）、监督等待时间（普通和就餐）、就餐时间、暂离次数、监督次数、违约次数等参数可设置。
16.可设置启用/禁用：读者可以查到某个座位/所有座位，被选座/暂离/监督后还有多久没签到被释放；网页选座；手机扫签到机二维码跳转选座系统；网页监督功能。
17.被监督后，可设置是否可点“退座”。如果设置否，则必须先“签到”才能“退座”。
18.可设置指定的“签到机”是否支持二维码枪扫“签到码”；是否不显示二维码，只显示故障提示。
19.查询读者操作和相关信息

20.查询修改违约次数、违约停用黑名单；可以帮读者选座不会被监督（可选填读者证号，姓名，电话，必填使用时间，到时间自动释放）和取消选座。
21.批量在选定的条件段内批量“签到”、“取消违约”。

22.读者用手机生产的应急码，到服务台联系人工手动签到（服务台用手机扫码输入“签到码”(可设置)）。
23.管理员手机后台有“监督占座”的功能；有方便和读者沟通的渠道（读者随时发送照片文字）；能查询座位具体信息；能接收系统发送信息（等待清理物品等信息）。
三、读者端

24.有选座，签到，暂离，续作，退座，监督占座，违约等功能；逻辑简单符合座位使用习惯，“监督占座”功能有效处理占座问题，“签到”功能有效防止代签到、远程签到问题。

25.点微信通知单能跳转到：预约单，预约系统；读者多个途径进入系统（微信公众号，小程序，pc，扫签到机二维码，扫座位码等）

26.监督时，可选“监督成功后，使用/不使用”；“使用”要有“提醒签到/违约的提示”。
27.监督需发送照片。
28.监督结束前x分钟和监督成功后，都微信发送信息给事务员，被监督者，监督者。


	3
	门户网站升级
	一、资源揭示优化

1.统一发现检索框（名称可改）

纸本馆藏：提供本馆馆藏、图书馆之城（公共馆）、高校联盟（文献港）三个层次的馆藏查询，同时提供虚拟图书馆查询入口。

电子图书：提供中文、外文查询。

资源发现：提供中文、外文搜索，调用文献港平台接口（平台包含了他馆资源）。

资源导航：提供数据库、电子期刊的导航查询

提供各资源标签说明，并附资源检索使用帮助

2.联盟资源

集中联盟平台和资源发现平台的展示，具体包括：学术地图、深圳文献港、国际科技信息中心、图书馆之城、NSTL深圳服务站

3.介绍页面

资源下设二级栏目--资源发现与获取，集统一检索框、所有资源揭示平台、资源联盟平台等，分层次（本馆-图书馆之城-高校联盟-nstl全国平台）做页面详细介绍。
二、日历版面优化

4.缩小日历版面，具体优化方式以项目实施时图书馆的要求为准。

三、增加特色品牌栏目

5.突出显示我馆的特色服务内容，例如：科技查新、情报服务、名家讲座等，具体以图书馆具体实施要求为准。

四、提供首页访问热力图

五、栏目调优重整

6.优化部分二级页面的展示。

7.要求统计到重组后的所有栏目点击量。

	4
	智慧墙改版
	1.智慧墙大屏是我馆对外宣传的口径之一，要能体现我馆对外提供的服务种类、服务成效。

2.具体展示内容，以项目实施时图书馆的要求为准。

3.提供多主题UI组件包，大屏风格支持用户自行配置。

4.至少提供部分区域，用户可在后台灵活配置展示内容。


商务需求
报价要求

1.1本项目财政预算控制总金额及最高限价为人民币贰拾万元整（¥200,000.00），超出预算控制总金额的投标将导致投标无效。

1.2本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

1.3投标人应当根据本单位的成本自行决定报价，但不得以低于其单位成本的报价投标竞标。

2.服务期限和地点

2.1合同签订后 2个月内完成项目实施，并上线试运行。试运行满1个月后可进行系统验收。

2.2交付地点：深圳大学城图书馆  

3.项目进度要求

3.1合同签订后2个月内完成需求调研、系统开发与安装部署及上线试运行；试运行满1个月可行组织验收。

验收要求

4.1合验收文件和工作由甲方组织有关人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。

4.2验收依据为项目需求书、国家和行业有关规范、规程和标准（以更高要求为准）。在项目达到验收条件时，乙方提供详细的项目验收自评报告，并提交项目建设过程文档和相关资料。

4.3任何一条不符合项目需求书标准的，都视为产品不合格，甲方有权要求乙方退还已付合同款项，同时单方解除合同，并追究乙方法律责任。
4.4系统通过安全服务商的上线安全检测，以安全服务商的检测报告为准，确认系统不存在中、高危及以上的漏洞，并签署《信息系统开发与维护安全承诺书》（见附件二）后，方可正式上线测试。
4.5第一年免费维护期满后由甲、乙双方另行协商维保事宜，维保费用不得高于相关政策标准。
付款方式

5.1合同签订后采购人向中标人支付合同价款50%作为预付款；

5.2项目整体验收合格后支付合同总价款的40%；
5.3验收合格并在维护期满一年后支付合同总价款的10%。

质量保证及问题处理

6.1自验收合格（以技术验收合格签字为标准）之日起，中标方向采购方提供至少为期1 年的免费系统维护保养服务。

6.2“质保期”期间，如果证实服务产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标方应立即免费整改，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标方在收到通知后 5 日内没有弥补缺陷，采购方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标方承担，采购方同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

售后服务

7.1“质保期”内，中标方将向采购方提供稳定可靠的售后技术支持服务，提供本地化的售后服务，开通热线电话接受采购方的电话技术咨询，如故障不能排除，中标方应在 2 小时内提供现场服务并解决问题。
7.2“质保期”内，中标方应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标方帮助采购方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

技术培训

8.1中标方应提供详细电子版技术资料并免费按采购方要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

其他

9.1中标方应按其投标文件中的承诺，无条件完成与本项目相关的其他配套的技术开发及服务工作。

履约保证金

10.1本项目无履约保证金

违约责任

任何一方违约，应承担违约责任，并按本合同关于合同总额的30%向守约方支付违约金；给对方造成的损失的，还应承担赔偿责任；

由于乙方原因，导致项目无法按本合同约定期限完成项目建设并交付使用的，每延迟一天乙方应按本合同总金额的5‰（千分之五）向甲方支付延迟履行金；乙方超出本合同约定期限15日仍无法完成并交付使用的，甲方有权终止本合同，乙方应向甲方双倍返还项目已支付款项，并赔偿甲方的损失。

第三章 报价附件
报 价 表

	采购项目名称
	数量
	投标报价（元）
	服务期限

	深圳大学城图书馆智慧图书馆应用项目
	1项
	小写：
大写：
	合同签订后2个月内完成项目实施，并上线试运行。试运行满1个月后可进行系统验收。


注：
所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
用户需求书响应声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商资格声明函
致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司具有本次采购项目服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司不以进口产品参与竞价。
五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
第四章 合同附件
（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
深圳大学城图书馆智慧图书馆应用项目建设合同
合同编号：        
甲方：深圳大学城图书馆
法定代表人：薛列栓
联系人：侯贺
联系方式：0755-26032339
联系地址：广东省深圳市南山区西丽丽水路2239号(深圳大学城内）
乙方：XXX公司
法定代表人：XXX
联系人：XXX
联系方式：XXX
联系地址：XXX
根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，甲、乙双方就甲方委托乙方进行深圳大学城图书馆智慧图书馆应用项目建设服务事宜，具体包括AI助手开发、座位管理系统开发、门户网站升级、智慧墙大屏改版4部分，经过双方友好协商，达成并签订本合同，以资共同遵守执行。
第一条 合同产品   

乙方在甲方现有数据平台基础上进行升级优化开发，产品参数及项目详细需求详见附件一：《项目需求书》。
第二条 项目的费用及付款方式 

1.
项目的总费用为XXXXX元人民币（大写：XXXXX元）。
本协议签订之日起十个工作日内，乙方向甲方开具合法发票，甲方在收到乙方正规发票后，经财政审批或国库集中支付程序完成，向乙方支付项目款50%；

项目验收通过并签订验收报告后十个工作日内，乙方向甲方开具合法发票，甲方在收到乙方正规发票后，经财政审批或国库集中支付程序完成，向乙方支付项目款40%；

项目完成以后并在维护期满一年后十个工作日内，乙方向甲方提交维护报告及开具合法发票，甲方应于收到乙方提交的维护报告及发票后，经财政审批或国库集中支付程序完成，向乙方支付项目款10%；
3.  乙方明确清楚甲方在本合同项下的货款支付，需经财政审批或国库集中支付程序，乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。甲方因财政审批或国库集中支付程序导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。
4. 甲方税务登记信息：
单位名称： 深圳大学城图书馆
统一社会信用代码： 12440300455756154M

乙方收款账户信息：
开户名称：XXX公司

开户行及账号：XXX
上述税务登记信息、收款账户信息如有变更，应当在乙方开具发票与甲方付款之前合理期限内书面通知对方，否则仍视上述信息是有效的。乙方按照甲方给定的税务登记信息开具发票；甲方将合同款项汇入乙方指定的帐户，即视为乙方已收款，所产生的法律后果由乙方自行承担。如因乙方原因造成甲方无法向上述银行账户支付合同价款，款项暂由甲方保管，乙方可向甲方申请领取该款项，但无权要求甲方支付滞纳金、利息等，甲方不承担违约责任。
5. 甲、乙双方的联系地址如有变更，应当书面通知对方，否则仍视为有效地址。一方给另一方的通知或文件以邮寄方式发出的，以收件人签收日为送达日，如按上述地址邮寄文件被退回的，退回之日视为送达日；以电子邮件、微信或短信方式发出的，发出日即视为送达日。
第三条 权利和义务
1. 甲方的权利和义务
1.1 甲方应按乙方的书面要求向乙方提供项目开发及维护等所需的相关信息和资料；
1.2  项目开发完成后，甲方享有项目整体成果的版权、永久免费使用权，所有在本项目中产生的与项目升级、优化、开发相关的成果，包括但不限于源代码、设计文档、技术方案、软件程序、图像、图形界面、音视频素材等，及相关的所有知识产权，均归甲方所有；

1.3  项目开发完成并满足合约相关验收要求，甲方应配合乙方对项目进行验收和成果交付；
1.4  甲方应按约定向乙方支付项目开发服务费用。
2.  乙方的权利和义务
2.1  乙方应在本合同生效之日起2个月内完成项目，并交付全部相关成果给甲方；
2.2  乙方应免费为甲方相关人员进行培训；
2.3  乙方应保证，其在本项目中提供的所有成果和服务是其合法拥有或有权使用的，其在本项目中提供的所有成果和服务均不侵犯甲方及任何第三方的知识产权及合法权益。如因乙方原因，致使甲方侵犯他人权益的，由此给甲方造成的一切损失（包括直接和间接损失）以及任何争议或索赔，全部责任均由乙方承担。
第四条 项目需求变更 
为了维护甲、乙双方的利益，确保项目服务质量，在本合同签署后，甲、乙双方在保护主项目蓝图（里程碑建设）建设不受影响的前提下，均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更请求，包括增加或减少系统的相应功能、提高或提升有关技术参数、变更交付或安装的时间与地点等，为此，双方同意：
1.若甲方提出部分项目的变更建议，甲方应将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应当在5个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对合同价格、项目交付日期、软件的系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。
2.甲方在收到乙方的上述回复后，应在5个工作日内以书面方式通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。
3.如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。
4.甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在5工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述变更建议，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。
第五条 项目实施及推广
1.乙方根据项目实施与推广需要，组建项目实施与推广团队，配合甲方完成项目试点实施及项目推广需求，输出项目实施蓝图方案，包括实施范围、数据质量、实施计划、效果等内容，完成各项目相关数据校验、数据修正与补录，完善数据质量和产品功能优化等事宜，持续迭代产品，保障产品质量，形成产品体验和数据质量最优化。
2.乙方提供现场上线支持，上线支持期间乙方应完成项目中涉及的知识传递，完成项目上线问题清单中的系统类问题的关闭，并经甲方确认方可结束上线支持。
3.乙方应本着认真负责态度组织项目团队，做好项目的整体方案并提出长期技术支持、维护、服务的措施计划和承诺。
4.乙方必须识别项目中的风险，并提出防范风险的方法和步骤，输出明确的风险管控方案。
5.实施过程各阶段技术文档齐全，用户手册文档与实际系统严格一致。
6.乙方应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料，以及测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。
第六条 售后服务及质量标准
1、乙方应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，合同生效后，承诺提供一年免费维保服务。
2、质量保证期内，乙方应当自费承担本项目的调试、保修、维护等工作，免费升级所提供的软件，并提供7×24小时的响应服务。
3、乙方应提供详细的服务承诺和具体的售后服务，以及售后服务的具体措施、应急响应等，成立专门的售后服务小组，提供完善周到的本地化现场服务和维护。
4、质保期内乙方应至少提供以下服务：
（1）故障响应。乙方应保证可以提供7×24小时的实时技术响应服务，在必要的情况下，派技术人员于2小时内到达现场解决问题。并于三个工作日之内解决该问题，若乙方未能在上述期限内解决问题并恢复平台正常使用，乙方应按照本合同第八条第2款向甲方承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
（2）热线服务。乙方应提供热线电话(XXXX)、E-mail(XXXX)、QQ或微信群等途径，随时接受甲方提出的各种技术问题，实时为甲方使用人员提供咨询。
（3）定期跟踪。乙方应至少一个月一次派遣技术人员到现场或电话回访，了解系统的运行情况，听取意见和建议，解决存在的问题。
（4）软件版本升级。乙方在软件投入运行后，发现软件存在功能缺陷，乙方有义务免费对软件进行修改完善。乙方在服务期内，如对软件的功能进行改进，应在改进完成后的5个工作日内自行免费为甲方提供包含改进功能的最新版本软件，并保证升级后的系统能够稳定运行。
第七条  验收及维护 
1.项目上线正常运行一个月后甲方可组织验收。
2.验收文件和工作由甲方组织有关人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。
3.验收依据为项目需求书、国家和行业有关规范、规程和标准（以更高要求为准）。在项目达到验收条件时，乙方提供详细的项目验收自评报告，并提交项目建设过程文档和相关资料。

4.有任何一条不符合项目需求书标准的，都视为产品不合格，甲方有权要求乙方退还已付合同款项，同时单方解除合同，并追究乙方法律责任。
5.系统通过安全服务商的上线安全检测，以安全服务商的检测报告为准，确认系统不存在中、高危及以上的漏洞，并签署《信息系统开发与维护安全承诺书》（见附件二）后，方可正式上线试运行。
6.本合同有效期为2024年XX月XX日至2025年XX月XX日，合同生效之日起第一年免费维保。免费维护期满后由甲、乙双方另行协商维保事宜，维保费用不得高于相关政策标准。

第八条 违约责任
1.甲方无故解除本合同的，无权要求乙方返还已支付费用，并对给乙方造成的损失承担赔偿责任；乙方无故解除本合同的，应双倍返还已支付费用，并对给甲方造成的损失承担赔偿责任。
2.任何一方违约，应承担违约责任，并按本合同关于合同总额的30%向守约方支付违约金；给对方造成的损失的，还应承担赔偿责任。
3.由于乙方原因，导致项目无法按本合同约定期限完成项目建设并交付使用的，每延迟一天乙方应按本合同总金额的5‰（千分之五）向甲方支付延迟履行金；乙方超出本合同约定期限15日仍无法完成并交付使用的，甲方有权终止本合同，乙方应向甲方双倍返还项目已支付款项，并赔偿甲方的损失。
第九条 保密条款
甲、乙双方应对在履行本合同期间获得或知悉的合同他方的文件、资料、信息或商业秘密承担保密责任，不得向第三方泄露。保密责任的期限为直至该商业秘密保留方自行对外公开为止。否则违约方应赔偿对方直接及间接经济损失和实现债权所需费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。
本合同保密条款，不因合同终止、解除、到期等原因而失去效力。
本项目会用到图书馆部分业务数据，乙方有责任协助甲方做好原始数据的保密工作，并与甲方签订相应的数据安全保密承诺书及数据申请表（见附件三）。
第十条 不可抗力及免责条款
1.由于黑客攻击或者IDC出现故障导致系统出现异常，乙方有责任配合恢复系统正常运作，但不承担因此造成甲方的一切直接或间接经济损失。
2.由于其他不可抗力原因，造成双方或其中一方无法履行合同规定条款，可根据事实对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，免除或部分免除本合同的义务。    
第十一条 争议的解决
本合同履行过程中发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。违约方应承担守约方为维护其合法权益所支出的全部费用（包括律师费、鉴定费、差旅费、诉讼费等）。
第十二条 其他约定
1.投标文件、招标文件、合同约定以及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同壹式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，均具有同等法律效力。
3.本合同自双法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
附件一：《项目需求书》 

附件二：《信息系统开发与维护安全承诺书》
附件三：《数据安全保密承诺书》

(以下无正文，下接签署栏)

	甲方：深圳大学城图书馆

	乙方：XXX公司

	甲方代表签字：
	乙方代表签字：   


	单位盖章：
	单位盖章：

	日期：      年    月    日
	日期：      年    月    日


附件一：项目需求书
具体需求(不限于以下功能，实际以图书馆提供的项目需求书文档为准)
	序号
	功能/模块
	具体内容

	1
	AI助手
	一、服务咨询
要求具有很好的语义理解能力，可以精确理解同样的问题不同的问法，同一个问题只需要管理员在后台维护一条数据即可。
要求可回复问题不能仅局限于管理员已维护的问题库。
支持管理员回复，管理员回复后，读者下次登录系统可收到答案，如果读者一直处于登录状态则实时收到回复内容。
支持中英文版本、中英文回复。
支持多轮连续对话。
服务咨询详情内容同步至数据中台。
二、留言簿定制开发
定制PC/H5留言界面，分为我的留言和公共留言模块。
定制访客主动/被动触发留言功能。
与我馆OA系统对接，留言簿在OA中进行审核。管理员回复读者后，实时展示在我的留言和公共留言模块。
支持管理员对已回复的留言内容进行修改，并将最新答案实时展示在我的留言和公共留言模块。
支持管理员只发布问题，无需对问题作出答复。
要求有检索功能。
要求支持管理员智能将留言薄内容添加至知识库。
三、一站式获取我馆纸质图书信息
一站式获取纸质图书信息。输入检索关键字（包含但不限于题名、作者），返回图书的题名、作者、出版社、出版年、条码、ISBN、架位号、馆藏状态、封面等信息。
四、展示热点问题/新增问题
五、按照图书馆要求开发后台统计功能，包括但不限于如下要求
历史总访问人数/次数趋势图
在线人数时刻趋势图
实时在线人数
活跃用户数排行榜
历史总提问次数趋势图
问题库数量/类型统计
回答匹配率
热点问题排行榜
平均响应时长
直接回复与大模型回复占比
各功能模块的点击量
备注：以上需求均需支持按照年月日时间维度、是否登录统一认证、交互平台类型（网页PC、公众号菜单、服务大厅、小程序等）进行选择。
六、支持与我馆其他系统（比如静音舱预约系统）的集成对接
七、外部接口对接要求
需与现有信息化平台系统里的统一认证、统一用户数据、统一应用管理、统一权限配置、统一日志、统一接口、消息推送、待办、审批、日程应用实现接口对接。
用户登录统一认证与否将获得不同的服务内容。
手机端实现X天免认证登录。
八、具备功能模块拓展能力，后续可部署更多的智慧图书馆学术复杂具体应用场景。

	2
	座位管理系统
	一、系统要求
客户端对接要求：需与本馆微信小程序、微信公众号、内网门户平台、图书馆官网等实现系统集成对接。
外部接口对接要求：需与现有信息化平台系统里的统一认证、统一用户数据、统一应用管理、统一权限配置、统一日志、统一接口、消息推送、待办、审批、日程应用实现接口对接。
用户认证数据实时获取、实时更新。外网服务器实现认证，选座，退座，暂离，监督等功能，核心数据部署在内网服务器，采用白名单方式只允许外网服务器做特定访问。
系统提供数据统计界面，并提供接口接入图书馆统计后台；提供备份策略，配合图书馆的数据备份。
功能需按图书馆要求深度定制，使用中根据情况增加修改功能，最终以图书馆实际要求为准。
可免费增减座位数量、位置。
手机、电脑的读者端有中英文版本。
后台日志，审计信息。
图书馆提供“签到机”定时开机；程序需开机自动运行，并有防盗链功能，非授权者无法使用。
系统扩展强，设置灵活，能适应不同场合应用。
二、管理端
可设置节假日选座开放时间；设置开放时间计划，在不开放日期签到机显示提示“暂停开放，直接使用座位”。
选座系统有座位地图展示，显示座位状态。
分区域设置规则(可选择哪些区域加入):识别身份和可调身份比例选座；“签到机”的动态二维码（可设更新频率）、展示选座地图、使用说明；可设置空置率小于多少才能启用监督，不监督则跳转到预约界面。
可设置：“选座”后“签到”；“签到”后“选座”；“选座”和“签到”无顺序；“签到”是否需要手机定位。
暂离保留时间（普通和就餐）、监督等待时间（普通和就餐）、就餐时间、暂离次数、监督次数、违约次数等参数可设置。
可设置启用/禁用：读者可以查到某个座位/所有座位，被选座/暂离/监督后还有多久没签到被释放；网页选座；手机扫签到机二维码跳转选座系统；网页监督功能。
被监督后，可设置是否可点“退座”。如果设置否，则必须先“签到”才能“退座”。
可设置指定的“签到机”是否支持二维码枪扫“签到码”；是否不显示二维码，只显示故障提示。
查询读者操作和相关信息
查询修改违约次数、违约停用黑名单；可以帮读者选座不会被监督（可选填读者证号，姓名，电话，必填使用时间，到时间自动释放）和取消选座。
批量在选定的条件段内批量“签到”、“取消违约”。
读者用手机生产的应急码，到服务台联系人工手动签到（服务台用手机扫码输入“签到码”(可设置)）。
管理员手机后台有“监督占座”的功能；有方便和读者沟通的渠道（读者随时发送照片文字）；能查询座位具体信息；能接收系统发送信息（等待清理物品等信息）。
读者端

有选座，签到，暂离，续作，退座，监督占座，违约等功能；逻辑简单符合座位使用习惯，“监督占座”功能有效处理占座问题，“签到”功能有效防止代签到、远程签到问题。
点微信通知单能跳转到：预约单，预约系统；读者多个途径进入系统（微信公众号，小程序，pc，扫签到机二维码，扫座位码等）
监督时，可选“监督成功后，使用/不使用”；“使用”要有“提醒签到/违约的提示”。
监督需发送照片。
监督结束前x分钟和监督成功后，都微信发送信息给事务员，被监督者，监督者。

	3
	门户网站升级
	一、资源揭示优化
统一发现检索框（名称可改）
纸本馆藏：提供本馆馆藏、图书馆之城（公共馆）、高校联盟（文献港）三个层次的馆藏查询，同时提供虚拟图书馆查询入口。
电子图书：提供中文、外文查询。
资源发现：提供中文、外文搜索，调用文献港平台接口（平台包含了他馆资源）。
资源导航：提供数据库、电子期刊的导航查询
提供各资源标签说明，并附资源检索使用帮助

联盟资源
集中联盟平台和资源发现平台的展示，具体包括：学术地图、深圳文献港、国际科技信息中心、图书馆之城、NSTL深圳服务站
介绍页面
资源下设二级栏目--资源发现与获取，集统一检索框、所有资源揭示平台、资源联盟平台等，分层次（本馆-图书馆之城-高校联盟-nstl全国平台）做页面详细介绍。
二、日历版面优化
缩小日历版面，具体优化方式以项目实施时图书馆的要求为准。
三、增加特色品牌栏目
突出显示我馆的特色服务内容，例如：科技查新、情报服务、名家讲座等，具体以图书馆具体实施要求为准。
四、提供首页访问热力图
五、栏目调优重整
优化部分二级页面的展示。
要求统计到重组后的所有栏目点击量。

	4
	智慧墙改版
	智慧墙大屏是我馆对外宣传的口径之一，要能体现我馆对外提供的服务种类、服务成效。
具体展示内容，以项目实施时图书馆的要求为准。
提供多主题UI组件包，大屏风格支持用户自行配置。
至少提供部分区域，用户可在后台灵活配置展示内容。


附件二   信息系统开发与维护安全承诺书
信息系统开发与维护安全承诺书
根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和《信息安全等级保护管理办法》等规定，为加强深圳大学城图书馆的信息系统安全保护工作，信息系统的开发与维护责任单位在新系统上线前需签署安全承诺书，具体内容如下：
一、信息系统开发单位要高度重视信息系统的安全保护工作，提高应用程序的开发人员的安全意识，加强代码安全性的控制，最大程度的减少信息系统的安全漏洞，并协助深圳大学城图书馆落实信息系统的各项安全保护措施，保障信息系统的安全稳定运行。
二、信息系统的开发和建设要与网络安全同步规划、同步建设、同步实施，信息系统的开发责任单位需积极配合深圳大学城图书馆开展信息安全等级保护定级备案、安全测评、安全建设整改和安全自查等工作，对已发现问题的信息系统，应及时进行安全整改。
三、如信息系统开发责任单位对深圳大学城图书馆的整改工作要求不落实的，造成信息系统被不法分子攻击、篡改及传播、链接有害信息的，深圳大学城图书馆将依法追究开发单位的相关责任。
四、根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》条例，信息系统开发、维护单位承诺在对于深圳大学城图书馆的系统开发过程中，软件不存在后门以及恶意代码。
五、本承诺书壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。
承诺人：
                              承诺单位：
                              项目名称：

日 期：
附件三 数据安全保密承诺书
深圳大学城图书馆数据安全保密承诺书
甲方：深圳大学城图书馆
乙方：
双方经平等协商同意，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。
1、保密的内容和范围
（1）《深圳大学城图书馆数据申请表》所提供的所有数据内容；
（2）甲方向乙方提供的所有数据接口、数据说明文档等相关信息；
（3）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密。
2、双方的权利与义务、责任
（1）乙方应自觉维护甲方利益，严格遵守本委托方的保密规定；
（2）乙方不得利用所掌握的数据信息谋取私利；
（3）乙方同意并承诺，未经甲方书面许可，不得将相关保密信息，通过存储介质、网络等途径，传播至甲方不可控制区域；如确有必要，经深圳大学城图书馆书面同意后，方可向第三方披露相关保密资料，但同时须指示其签订相应的数据安全及保密协议，承担相应义务；
（4）如因乙方原因造成数据外泄，给甲方所造成的损失由乙方全部承担，并承担相应的法律责任。
本承诺书由甲乙双方认可确定，如有未尽事宜，由甲乙双方另行商定，签订补充承诺书，并与本承诺书具有同等法律效力。
本承诺书壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。
乙方单位：
乙方代表签字：            

乙方代表身份证号码：
单位盖章：     

